STREETS OF TÜRKİYE UYGULAMA, 3D ÜRETİM VE TESLİM İŞ PLANI Claude yazılım geliştirme • ChatGPT proje yönetimi ve tasarım • Meshy.ai 3D modelleme Sürüm 1.0 ¦ 26 Temmuz 2026

|  | Belgenin amacı Claude’a başlangıç paketi ve ilk geliştirme promptu verildikten sonra projenin hangi sırayla ilerleyeceğini, her roldeki teslimatları, kontrol kapılarını, Meshy üretim zamanlamasını ve 81 ile ölçekleme koşullarını tek bir yürütme planında sabitlemek. |
| --- | --- |

PROJE SAHİBİ

Ali Kılıçlıoğlu / Houston Eğitim Ataşeliği

# İçindekiler

| 1 | Mevcut durum ve sıradaki kesin adım |
| --- | --- |

| 2 | Yürütme modeli ve görev dağılımı |
| --- | --- |

| 3 | Ana yol haritası ve kontrol kapıları |
| --- | --- |

| 4 | Faz 00–01: Claude graybox motoru |
| --- | --- |

| 5 | Graybox teslimi inceleme ve düzeltme döngüsü |
| --- | --- |

| 6 | Meshy.ai üretim planı |
| --- | --- |

| 7 | Faz 02: Üç şehirlik dikey prototip |
| --- | --- |

| 8 | Faz 03–04: Bölgesel kitler ve 81 ile ölçekleme |
| --- | --- |

| 9 | Kalite, performans ve kültürel doğruluk sistemi |
| --- | --- |

| 10 | İletişim, dosya ve sürüm yönetimi |
| --- | --- |

| 11 | Claude’a verilecek sonraki komutlar |
| --- | --- |

| 12 | Teslim kontrol formları |
| --- | --- |

# 1. Mevcut durum ve sıradaki kesin adım

|  | Şu anda hangi aşamadayız? Claude’a başlangıç ZIP paketi ve PROMPT_01_FIRST_RUN.txt verilmiş durumda. Projenin aktif aşaması Faz 00 — Denetim ve Kilitleme ile Faz 01 — İstanbul Graybox Motorudur. |
| --- | --- |

## Sıradaki kesin adım

1. Claude’un Faz 00 ve Faz 01’i tamamlamasını ve teslim raporunu üretmesini bekleyin.

2. Claude teslim ettiğinde PROMPT_02_VERTICAL_SLICE.txt dosyasını hemen göndermeyin.

3. Önce aşağıdaki çıktıları tek paket hâlinde alın ve proje yöneticisi/tasarım kontrolüne gönderin:

Güncel proje klasörü veya GitHub repository bağlantısı.

`docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md` dosyası.

Çalışan production build veya erişilebilir preview bağlantısı.

Masaüstü ve mobil İstanbul graybox ekran görüntüleri.

Kullanıcı akışını gösteren kısa ekran kaydı.

Lint, typecheck, test ve build sonuçları.

Claude’un açıkça yazdığı bilinen eksikler ve sonraki görev önerisi.

4. Bu teslimatlar ChatGPT tarafından mimari, deneyim, görsel hazırlık ve kabul kriterleri bakımından incelenir.

5. Eksik varsa düzeltme promptu Claude’a verilir. Faz 01 kabul edilmeden Meshy modellerinin geniş üretimine ve Faz 02’ye geçilmez.

|  | Şimdilik yapılmaması gerekenler 81 şehri kodlatmak, bütün Meshy modellerini topluca üretmek, ikinci promptu göndermek, proje mimarisini Claude’un her oturumda yeniden tasarlamasına izin vermek ve placeholder motor doğrulanmadan yüksek maliyetli karakter üretimine başlamak. |
| --- | --- |

## İlk teslimatın başarı tanımı

| ☐ | İstanbul sahnesi içerik bileşenlerine gömülmeden JSON’dan kuruluyor. |
| --- | --- |
| ☐ | Masaüstünde klavye/fare, mobilde dokunmatik kontroller çalışıyor. |
| ☐ | Keşif modu ve rehberli mod arasında geçiş yapılabiliyor. |
| ☐ | En az bir hotspot görevi, bilgi kartı, koleksiyon ödülü ve quiz kapısı tamamlanabiliyor. |
| ☐ | İl tamamlanma durumu kaydediliyor ve sayfa yenilenince geri geliyor. |
| ☐ | Eksik GLB olduğunda uygulama çökmüyor; placeholder varlık gösteriliyor. |
| ☐ | Loading, hata ve reduced-motion durumları bulunuyor. |
| ☐ | Lint, typecheck, test ve production build başarılı. |
| ☐ | `docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md` gerçek durumu açıkça belgeliyor. |

# 2. Yürütme modeli ve görev dağılımı

| Rol | Ana sorumluluk | Onay / teslim sorumluluğu |
| --- | --- | --- |
| Proje sahibi | Hedef, kapsam, kurumsal uygunluk ve nihai yayın kararları. | Faz kapılarını ve ana görsel yönü onaylar. |
| ChatGPT — Proje yöneticisi ve tasarımcı | Ürün mimarisi, UX, sahne akışı, sanat yönetimi, Meshy briefleri, Claude görev paketleri ve kalite kontrol. | Her fazın kabul/ret kararını ve düzeltme listesini hazırlar. |
| Claude — Yazılım mimarı ve geliştirici | Next.js/React/Three.js uygulaması, veri motoru, etkileşimler, kontroller, testler, performans ve deployment. | Çalışan kod, test raporu, build ve IMPLEMENTATION_STATUS teslim eder. |
| Meshy.ai — 3D üretim aracı | Onaylı konsept kartları ve promptlar üzerinden GLB model, tekstür, rig ve animasyon üretimi. | Teknik şartnameye uyan ham model çıktısı sağlar. |

## Karar yetkisi

Ürün kapsamı ve pedagojik yaklaşım: proje sahibi + ChatGPT.

Teknik uygulama ayrıntısı: Claude; ancak veri tabanlı mimari ve performans sınırları değiştirilemez.

Görsel dil ve tarihî doğruluk: ChatGPT yönetiminde proje sahibi onayı.

Modelin teknik kabulü: ChatGPT şartnamesi + Claude entegrasyon testi.

81 ile ölçekleme kararı: üç şehirlik dikey prototip kabulünden sonra.

## Temel çalışma kuralı

|  | Bir sonraki faza geçiş ilkesi Bir faz yalnızca “kod yazıldı” diye tamamlanmış sayılmaz. Çalışan demo, dokümantasyon, test, performans kontrolü ve kabul formundaki maddelerin tamamı birlikte geçmelidir. |
| --- | --- |

# 3. Ana yol haritası ve kontrol kapıları

| Aşama | Odak | Ana çıktı | Geçiş koşulu | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faz 00 | Denetim ve mimari kilitleme | Repo denetimi, veri doğrulama, uygulama konumu, risk ve varsayımlar. | IMPLEMENTATION_STATUS oluşur; mimari belirsizlik kalmaz. | Claude |
| Faz 01 | İstanbul graybox motoru | JSON tabanlı motor, kontroller, hotspot, görev, ödül, quiz ve kayıt. | Uçtan uca akış placeholder varlıklarla çalışır. | Claude |
| Kapı A | Graybox kabulü | Kod, build, mobil davranış, veri yapısı ve UX incelemesi. | Eksik listesi kapanır; gerçek 3D varlık entegrasyonuna izin verilir. | ChatGPT + proje sahibi |
| Meshy M0 | Varlık hattı doğrulaması | 4 örnek modelin üretim, optimizasyon ve entegrasyon testi. | GLB yükleme, ölçek, pivot, tekstür ve performans standardı doğrulanır. | ChatGPT + Meshy + Claude |
| Faz 02 | 3 şehir dikey prototipi | İstanbul, Nevşehir, Gaziantep; 3 görev türü, karakter, ses ve koleksiyon. | Final kalite hedefi ve maliyet/şehir modeli kanıtlanır. | Claude + ChatGPT |
| Kapı B | Pilot kabulü | Çocuk kullanılabilirliği, şehir tanınırlığı, mobil performans ve üretim tekrarlanabilirliği. | 7 bölgesel kit üretimine izin verilir. | Proje sahibi + ChatGPT |
| Faz 03 | 7 bölgesel kit | Bölgeye özgü mimari, zemin, bitki, ışık, ses ve arka plan modülleri. | Her kit bir örnek şehirde doğrulanır. | ChatGPT + Meshy + Claude |
| Faz 04 | Şehir üretim dalgaları | Her dalgada 7–10 şehir: içerik, storyboard, varlık, JSON, QA, yayın. | Dalgadaki bütün şehirler kabul formunu geçer. | Tüm ekip |
| Faz 05 | Ulusal yayın ve bakım | 81 il, analitik, erişilebilirlik, sertifika, içerik güncelleme sistemi. | Yayın, izleme ve bakım prosedürü çalışır. | Tüm ekip |

## Önerilen çalışma sprintleri

| Sprint | Kapsam | Bitirme ölçütü |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Faz 00 + Faz 01 graybox | İstanbul uçtan uca oynanır ve kalite kapısı A’ya girer. |
| Sprint 2 | Graybox düzeltmeleri + Meshy M0 | Bir gerçek GLB sahne içinde güvenli ve performanslı çalışır. |
| Sprint 3 | İstanbul görsel dikey dilimi | Tek şehir final görsel standardına yaklaşır. |
| Sprint 4 | Nevşehir + Gaziantep | Üç şehir ve üç farklı görev türü tamamlanır. |
| Sprint 5 | Pilot optimizasyon ve kullanıcı testi | Kapı B kabul kriterleri geçilir. |
| Sonraki sprintler | 7 bölgesel kit ve şehir dalgaları | Her sprintte ölçülebilir şehir paketi yayınlanır. |

# 4. Faz 00–01: Claude graybox motoru

## Claude’dan beklenen teknik teslimatlar

Yeni ve sürdürülebilir Next.js + TypeScript uygulama yapısı.

Map route ve city route.

Runtime doğrulamalı şehir JSON yükleme sistemi.

GLB yolu, kalite varyantları ve placeholder fallback içeren asset registry.

Veriden çevre, rota, hotspot, kamera anchor ve etkileşim üreten sahne motoru.

Masaüstü ve mobil keşif kontrolleri.

Küçük çocuklar için rehberli rota modu.

Kamera ve hareket sınırları.

İstanbul için inspect-and-find görevi.

Bilgi kartı, koleksiyon ödülü, quiz kapısı ve il tamamlama akışı.

Local progress repository; sonraki aşamada Supabase’e geçebilecek adapter yapısı.

Loading, invalid-data ve missing-asset durumları.

Reduced-motion ve ses ayarları kabuğu.

Geliştirme performans overlay’i.

Validation, progress ve interaction flow testleri.

## Claude teslim formatı

| Teslim | Zorunlu içerik |
| --- | --- |
| Kod | Güncel repo/ZIP; source package dosyaları korunmuş. |
| Rapor | `docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md`: yapılanlar, komutlar, eksikler, sonraki kesin görev. |
| Demo | Preview URL veya yerel çalıştırma komutu; İstanbul akışı baştan sona. |
| Görsel kanıt | Masaüstü + mobil ekran görüntüsü ve kısa akış kaydı. |
| Kalite kanıtı | Lint, typecheck, test, production build çıktıları. |
| Performans | FPS, draw call, triangle ve yükleme boyutu için ilk ölçüm. |

## Claude teslim edince kullanıcı ne gönderecek?

|  | Kontrol için gönderilecek paket Claude’un completion report metni, IMPLEMENTATION_STATUS.md, proje ZIP’i veya GitHub bağlantısı, preview linki ve ekran görüntüleri bu konuşmaya birlikte yüklenmelidir. İnceleme yalnızca Claude’un özetine göre değil, çalışan çıktı ve dosyalar üzerinden yapılacaktır. |
| --- | --- |

# 5. Graybox teslimi inceleme ve düzeltme döngüsü

## İnceleme sırası

1. Dosya bütünlüğü: başlangıç paketi korunmuş mu, yeni uygulama doğru klasörde mi?

2. Mimari: şehir içeriği React bileşenlerine gömülmüş mü, yoksa JSON’dan mı geliyor?

3. Uçtan uca akış: harita → şehir → keşif → görev → bilgi → ödül → quiz → tamamlanma.

4. Kontroller: masaüstü, mobil ve rehberli mod.

5. Hata davranışı: eksik model, hatalı JSON, yavaş yükleme, bağlantı kesilmesi.

6. Performans: representative mobil profilde stabilite.

7. Erişilebilirlik: klavye, focus, reduced motion, sadece renge dayanmayan işaretler.

8. Dokümantasyon ve test: komutlar gerçekten çalışıyor mu?

## Düzeltme sınıfları

| Sınıf | Tanım | Karar |
| --- | --- | --- |
| Bloklayıcı | Build çalışmıyor, veri mimarisi yanlış, mobil kontrol yok, akış tamamlanamıyor. | Faz reddedilir; düzeltme zorunlu. |
| Yüksek | Ana özellik çalışıyor ancak hata, performans veya erişilebilirlik riski var. | Faz koşullu bekletilir. |
| Orta | UX, metin, animasyon veya debug iyileştirmesi. | Faz kabul edilebilir; backlog’a yazılır. |
| Düşük | Polish ve kozmetik ayrıntı. | Faz geçer; Faz 02 sırasında ele alınır. |

## Kapı A: Graybox kabul kararı

|  | GEÇER Motor JSON tabanlı, akış uçtan uca tamamlanabilir, mobil kontroller çalışır, eksik varlık fallback’i güvenlidir ve kalite komutları başarılıdır. Bu noktada Meshy M0 doğrulama paketi ile gerçek model entegrasyonuna geçilir. |
| --- | --- |

|  | KALIR Sistemin 81 şehre ölçeklenmesini bozacak hardcode, sahne motoru eksikliği, tamamlanamayan akış, mobil kullanılamazlık veya build/test problemi varsa Faz 02 başlatılmaz. |
| --- | --- |

# 6. Meshy.ai üretim planı

## Meshy’ye ne zaman başlanacak?

Konsept briefleri hazırlanabilir; ancak toplu model üretimi Graybox Kapı A geçilmeden yapılmaz. Bunun nedeni model ölçeği, pivot, dosya adlandırması, GLB yükleme sözleşmesi ve kalite profillerinin önce gerçek motor içinde doğrulanması gereğidir.

## Meshy M0 — doğrulama paketi

| Asset ID | Amaç | Neden ilk pakette? |
| --- | --- | --- |
| city_istanbul_iznik_tile_panel | Seçilebilir alt mesh ve yakın inceleme testi. | Etkileşim hedefi, UV ve tıklama alanı doğrulanır. |
| city_istanbul_galata_tower | Hero yapı, silüet ve LOD testi. | Yüksek ayrıntılı modelin mobil bütçesi ölçülür. |
| collectible_istanbul_iznik_tile | Turntable ve koleksiyon ekranı testi. | Küçük obje, ışık ve UI entegrasyonu doğrulanır. |
| kit_marmara_urban_coastal — 1 modül | Modüler cephe/zemin tekrar kullanım testi. | Instancing, materyal atlası ve sahne kurma akışı test edilir. |

## M0 kabul kriterleri

| ☐ | Dosya adı asset manifestteki ID ile birebir uyumlu. |
| --- | --- |
| ☐ | GLB doğru ölçekte ve +Y yukarı ekseninde açılıyor. |
| ☐ | Pivot nesnenin mantıklı taban/merkez noktasında. |
| ☐ | Modelin önü ve yönü standartlaştırılmış. |
| ☐ | Normal, yüzey ve transparanlık hatası yok. |
| ☐ | Tekstürler GLB ile birlikte geliyor ve dosya yolu kırılmıyor. |
| ☐ | Triangle ve tekstür bütçesi aşılmıyor veya gerekçeli LOD üretiliyor. |
| ☐ | Claude asset registry’ye modeli kod değiştirmeden bağlayabiliyor. |
| ☐ | Model eksikken placeholder fallback çalışmaya devam ediyor. |
| ☐ | Temsilî mobil cihazda performans kabul edilebilir. |

## Meshy M1 — İstanbul final varlıkları

Nasreddin Hoca temel karakteri ve animasyon sözleşmesi.

Marmara kentsel/sahil kitinin gerekli modülleri.

Galata Kulesi final/LOD varyantları.

İznik çini paneli ve seçilebilir lale motifi.

Şehir vapuru ve basit hareket rotası.

İstanbul koleksiyon objeleri.

Sahne dekorları yalnız ihtiyaç listesine göre.

## Meshy M2 — Nevşehir ve Gaziantep

İstanbul’un tek şehirlik görsel dilimi kabul edildikten sonra Nevşehir ve Gaziantep varlıkları üretilir. Böylece yanlış stil veya teknik standart 20’den fazla modele çoğaltılmaz.

## Model üretim hattı

1. ChatGPT konsept kartı, ölçü, malzeme, stil ve Meshy promptunu hazırlar.

2. Meshy image-to-3D veya text-to-3D ile ilk model üretilir.

3. Model ön/arka/yan, tarihî doğruluk ve stil bakımından incelenir.

4. Remesh/texture/rig işlemleri uygulanır.

5. GLB teknik kontrolü yapılır: ölçek, pivot, normal, UV, triangle, tekstür.

6. Claude asset registry üzerinden modele bağlanır.

7. Sahne içinde görsel ve performans QA yapılır.

8. Model kabul edilir, revizyona gider veya reddedilir.

# 7. Faz 02: Üç şehirlik dikey prototip

## Başlama koşulları

| ☐ | Faz 01 Kapı A’dan geçti. |
| --- | --- |
| ☐ | M0 paketinden en az bir hero ve bir etkileşimli model başarıyla entegre edildi. |
| ☐ | Asset registry ve fallback sistemi gerçek GLB ile doğrulandı. |
| ☐ | İstanbul sahnesinin görsel yönü onaylandı. |
| ☐ | Pilot görev metinleri ve JSON sözleşmesi kilitlendi. |

## Faz 02 kapsamı

| Şehir | Sahne kimliği | Asgari görevler | Kazanım |
| --- | --- | --- | --- |
| İstanbul | Boğaz, Galata, çini, vapur ve kent meydanı. | Çini motifini bul; Galata ayrıntısını incele; Boğaz coğrafyasını gözlemle. | Kent/tarih ve sahil deneyimi. |
| Nevşehir | Peri bacaları, balonlar, çömlek ve yeraltı geçidi. | Erozyon ayrıntısını bul; çömlek süsle; taş kapıyı incele. | Doğa/arazi ve zanaat deneyimi. |
| Gaziantep | Sarı taş çarşı, mozaik, baklava ve bakırcı. | Mozaik ayrıntısını bul; malzemeleri sırala; ritmi tekrar et. | Çarşı, gastronomi ve ritim deneyimi. |

## Faz 02 zorunlu özellikleri

Optimize Meshy GLB entegrasyonu ve eksik varlık fallback’i.

Üç farklı etkileşim türü.

Nasreddin Hoca ve Keloğlan rehber karakterleri.

Ortam, rehber, UI ve başarı ses kanalları.

Koleksiyon ekranı.

Low / Medium / High kalite profilleri.

Şehir giriş kamera sekansı ve atlama seçeneği.

Bölge ilerleme göstergesi.

Mobil dokunmatik kullanılabilirlik ve performans doğrulaması.

## Kapı B: Pilot kabul ölçütleri

| ☐ | Üç şehir ilk bakışta birbirinden ayrışıyor ve kimliği tanınabiliyor. |
| --- | --- |
| ☐ | Çocuk kullanıcı uzun talimat okumadan temel akışı anlayabiliyor. |
| ☐ | Görevler sadece metin/quiz değil, çevreyle fiziksel etkileşim hissi veriyor. |
| ☐ | Mobilde stabil 30 FPS hedefine yakın ve kritik takılma yok. |
| ☐ | Şehir başına dosya boyutu ve üretim maliyeti ölçülebilir durumda. |
| ☐ | Yeni şehir eklemek motor kodunu değiştirmeden JSON ve varlıklarla mümkün. |
| ☐ | Tarihî/kültürel temsil kontrol edilmiş. |
| ☐ | Pilot üretim hattı 7 bölgesel kite tekrarlanabilir. |

# 8. Faz 03–04: Bölgesel kitler ve 81 ile ölçekleme

## Yedi bölgesel kit

| Bölge | Ana çevre dili | Örnek doğrulama şehri |
| --- | --- | --- |
| Marmara | Kentsel taş, sahil, vapur, meydan ve tarihî silüet. | İstanbul |
| Ege | Açık taş, zeytin, antik kalıntı ve sıcak kıyı. | İzmir / Denizli |
| Akdeniz | Turunçgil, sahil, antik liman ve sıcak taş. | Antalya / Mersin |
| İç Anadolu | Bozkır, Selçuklu taş işçiliği ve geniş meydan. | Konya / Ankara |
| Karadeniz | Yoğun yeşil, ahşap ev, sis, yağmur ve dağ yolu. | Trabzon / Rize |
| Doğu Anadolu | Yüksek dağ, kar, volkanik taş ve geniş vadi. | Van / Erzurum |
| Güneydoğu Anadolu | Sarı taş, avlu, kemer, çarşı ve sıcak ışık. | Gaziantep / Mardin |

## Şehir dalgası standardı

81 il tek seferde üretilmeyecek. Her dalgada 7–10 şehir bulunacak ve aşağıdaki üretim zinciri tamamlanmadan dalga yayınlanmayacaktır.

1. Editoryal ve tarihî kaynak doğrulaması.

2. Şehir storyboardu ve üç durak tasarımı.

3. Tekrar kullanılacak bölgesel kit varlıklarının seçimi.

4. Şehre özel hero ve kültürel obje briefleri.

5. Meshy üretimi ve teknik optimizasyon.

6. Şehir JSON’u, görev ve ödül tanımları.

7. Claude entegrasyonu.

8. Masaüstü ve mobil QA.

9. Kültürel temsil ve çocuk uygunluğu incelemesi.

10. Dalgaya ait release ve geri dönüş planı.

## Her şehir için asgari içerik standardı

| Bileşen | Standart |
| --- | --- |
| Süre | Yaklaşık 3–5 dakikalık kompakt keşif. |
| Keşif noktası | 3 ana hotspot. |
| Etkileşim | En az 1 çevresel/mikro görev. |
| Özgün varlık | 1 hero veya 1–3 şehir kimliği varlığı. |
| Koleksiyon | En az 1 şehir objesi/kartı. |
| Quiz | En az 1 hatırlama kapısı. |
| Ses | Bölgesel ortam + kısa rehber sesleri. |
| Erişilebilirlik | Rehberli mod, reduced-motion ve klavye alternatifi. |

# 9. Kalite, performans ve kültürel doğruluk sistemi

## Teknik performans bütçesi

| Ölçüt | Hedef |
| --- | --- |
| İlk şehir yüklemesi | Tercihen 8–12 MB altında. |
| Ekrandaki toplam üçgen | 250.000 altında. |
| Hero yapı | 15.000–35.000 üçgen. |
| Orta boy obje | 3.000–10.000 üçgen. |
| Küçük prop | 500–3.000 üçgen. |
| Standart tekstür | 1024 px. |
| Hero tekstür | En fazla 2048 px. |
| Draw call | Tercihen 200 altında. |
| Mobil performans | Stabil 30 FPS hedefi. |
| Masaüstü performans | 60 FPS hedefi. |

## Kalite kontrol katmanları

| Katman | Kontrol soruları |
| --- | --- |
| Ürün/UX | Çocuk ne yapacağını anlıyor mu? Akışta gereksiz metin veya bekleme var mı? |
| Teknik | Build, test, veri doğrulama, hata/fallback ve cihaz uyumu çalışıyor mu? |
| 3D sanat | Stil, ölçek, malzeme, ışık, silüet ve model kalitesi tutarlı mı? |
| Performans | FPS, draw call, triangle, RAM ve yükleme boyutu bütçede mi? |
| Kültürel doğruluk | Yapı, obje, kıyafet, motif ve bilgi doğru ve saygılı mı? |
| Pedagojik | Görev öğrenmeyi pekiştiriyor mu; yalnızca tıklama veya ezber mi? |
| Erişilebilirlik | Klavye, dokunmatik, reduced-motion, ses ve renk alternatifleri var mı? |

## Kritik yayın engelleri

Yanlış tarihî yapı veya uydurulmuş sembol/metin.

Çocukların sahneden çıkmasına, kameranın kilitlenmesine veya ilerlemenin kaybolmasına yol açan hata.

Mobilde kontrol edilemeyen veya sürekli düşük FPS veren sahne.

Bir şehri eklemek için React bileşenlerinde özel kod yazma zorunluluğu.

Eksik varlıkta uygulamanın çökmesi.

Sadece renk veya sesle verilen, alternatifi olmayan zorunlu bilgi.

Hakları belirsiz referansların doğrudan kopyalanması.

# 10. İletişim, dosya ve sürüm yönetimi

## Tek kaynak ilkesi

Projenin çalışan kodu tek bir GitHub repository’de tutulmalıdır. Claude her teslimde aynı repository üzerinde çalışmalı; yeni klasör veya bağımsız kopya üretip mimariyi bölmemelidir.

## Zorunlu dosyalar

| Dosya | İşlev |
| --- | --- |
| CLAUDE.md | Claude’un her oturumda uygulayacağı kalıcı kurallar. |
| docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md | Gerçekleşen iş, komutlar, eksikler ve sonraki kesin görev. |
| docs/DECISION_LOG.md | Mimari ve ürün kararlarının tarihli kaydı. |
| asset-manifests/pilot-assets.csv | 3D varlık kimliği, bütçe, durum ve fallback kaynağı. |
| content/pilot/*.json | Şehir deneyimlerinin koddan bağımsız içerik kaynağı. |
| docs/QA_ACCEPTANCE.md | Faz kabul kriterleri. |

## Sürüm adlandırması

v0.1-graybox-engine v0.2-istanbul-real-assets v0.3-three-city-vertical-slice v0.4-regional-kits v0.5-city-wave-01 v1.0-national-release

## Her Claude oturumunun kapanış formatı

| ☐ | Tamamlanan görevlerin kısa listesi. |
| --- | --- |
| ☐ | Değiştirilen ana dosyalar. |
| ☐ | Çalıştırılan test ve build komutları. |
| ☐ | Başarısız veya ertelenen maddeler. |
| ☐ | Ekran görüntüsü / preview bağlantısı. |
| ☐ | Bir sonraki tek ve kesin görev. |
| ☐ | `docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md` güncellemesi. |

# 11. Claude’a verilecek sonraki komutlar

## A. Faz 01 teslimi geldikten sonra kontrol isteği

Claude teslimini bu konuşmaya yüklediğinizde aşağıdaki anlamda bir inceleme yapılacaktır:

Claude Faz 00–01 teslimini tamamladı. Ekte repository/ZIP, IMPLEMENTATION_STATUS.md, preview ve ekran görüntüleri var. Dosyaları mimari, JSON tabanlı şehir motoru, mobil kontroller, uçtan uca oyun akışı, fallback sistemi, test/build ve Faz 02’ye hazır olma açısından incele. Bloklayıcı, yüksek, orta ve düşük öncelikli eksikleri ayır; Claude’a verilecek tek bir düzeltme promptu hazırla.

## B. Graybox düzeltme promptu şablonu

Continue the existing Streets of Türkiye repository. Read CLAUDE.md, docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md and the attached Phase 01 review. Fix only the blocking and high-priority Phase 01 findings. Do not begin Phase 02, do not add new cities and do not replace the data-driven architecture. For each finding: - implement the correction; - add or update automated tests; - verify desktop, touch and guided modes; - run lint, typecheck, tests and production build; - update docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md. Stop when all blocking and high-priority findings are closed. Provide evidence for each acceptance item.

## C. Gerçek model entegrasyon testi

Integrate the approved Meshy M0 assets through the existing asset registry only. Do not hardcode GLB imports in page or scene components. Preserve placeholder fallbacks. Verify scale, pivot, selectable submeshes, loading/error behavior, low/medium/high quality paths and representative mobile performance. Update the asset manifest and IMPLEMENTATION_STATUS.md, then stop.

## D. Faz 02 başlatma

Kapı A ve Meshy M0 entegrasyonu kabul edildikten sonra başlangıç paketindeki `PROMPT_02_VERTICAL_SLICE.txt` Claude’a verilir. Bu komut değiştirilmeden önce güncel `IMPLEMENTATION_STATUS.md` ve onaylı asset listesi repository’de bulunmalıdır.

## E. Claude kapsamı aşarsa kullanılacak durdurma komutu

Stop expansion work. Do not add additional provinces, regional kits or speculative systems. Return to the currently approved phase and complete its acceptance criteria. Remove or isolate unfinished scope that destabilizes the approved architecture, document the change, run the full quality gate and stop.

# 12. Teslim kontrol formları

## Faz 01 teslim kontrol formu

| ☐ | Legacy index.html değiştirilmeden kaynak olarak korunmuş. |
| --- | --- |
| ☐ | Yeni uygulama sürdürülebilir klasör yapısında. |
| ☐ | 81 il verisine bağlanabilecek adapter yolu mevcut. |
| ☐ | İstanbul JSON’dan yükleniyor; React içinde hardcode edilmemiş. |
| ☐ | Asset registry GLB + kalite varyantı + fallback destekliyor. |
| ☐ | Masaüstü hareket sistemi çalışıyor. |
| ☐ | Mobil dokunmatik sistem çalışıyor. |
| ☐ | Rehberli mod çalışıyor. |
| ☐ | Kamera ve rota sınırları güvenli. |
| ☐ | Inspect-and-find görevi tamamlanabiliyor. |
| ☐ | Bilgi kartı ve koleksiyon ödülü açılıyor. |
| ☐ | Quiz kapısı ve il tamamlanma akışı çalışıyor. |
| ☐ | Progress kaydediliyor ve geri yükleniyor. |
| ☐ | Eksik model ve geçersiz veri durumları yönetiliyor. |
| ☐ | Reduced-motion davranışı var. |
| ☐ | Lint, typecheck, tests ve production build başarılı. |
| ☐ | IMPLEMENTATION_STATUS.md güncel ve dürüst. |

## Meshy model kabul formu

| ☐ | Asset ID ve dosya adı manifestle aynı. |
| --- | --- |
| ☐ | Model doğru tarihî/kültürel referansa dayanıyor. |
| ☐ | Stil, diğer proje varlıklarıyla uyumlu. |
| ☐ | Ölçek ve yön standart. |
| ☐ | Pivot doğru. |
| ☐ | Normal ve materyal hatası yok. |
| ☐ | UV/tekstür temiz. |
| ☐ | Triangle ve tekstür bütçesi uygun. |
| ☐ | Etkileşim gerekiyorsa alt mesh isimleri tanımlı. |
| ☐ | GLB asset registry üzerinden yükleniyor. |
| ☐ | Placeholder fallback korunuyor. |
| ☐ | Mobil performans testi geçti. |

## Faz 02 pilot kontrol formu

| ☐ | İstanbul, Nevşehir ve Gaziantep baştan sona tamamlanabiliyor. |
| --- | --- |
| ☐ | Her şehir kendine özgü görsel ve işitsel kimliğe sahip. |
| ☐ | En az üç farklı görev türü çalışıyor. |
| ☐ | Nasreddin Hoca ve Keloğlan rehber akışları çalışıyor. |
| ☐ | Şehir giriş sekansı atlanabiliyor. |
| ☐ | Koleksiyon ekranı ve bölge ilerlemesi çalışıyor. |
| ☐ | Low/Medium/High kalite profilleri çalışıyor. |
| ☐ | Dokunmatik kontroller çocuk kullanımı için yeterli. |
| ☐ | Mobil performans bütçesi kabul edilebilir. |
| ☐ | Yeni şehir JSON ve varlık ekleyerek üretilebiliyor. |
| ☐ | Tarihî ve kültürel doğruluk incelemesi tamamlandı. |
| ☐ | Kapı B karar raporu hazırlandı. |

## Bugün için eylem özeti

|  | 1. Claude’un ilk teslimini alın. IMPLEMENTATION_STATUS.md, proje ZIP/repo, preview, ekran görüntüleri ve test/build sonuçlarını birlikte isteyin. |
| --- | --- |

|  | 2. Teslimi inceleme için gönderin. Claude’un ikinci promptuna geçmeden önce dosyaları bu konuşmaya yükleyin. Graybox Kapı A değerlendirmesi ve gerekirse düzeltme promptu hazırlanacaktır. |
| --- | --- |

|  | 3. Kapı A geçince Meshy M0 üretimine başlayın. İznik çini paneli, Galata Kulesi, koleksiyon çinisi ve tek Marmara kit modülüyle üretim hattını doğrulayın. |
| --- | --- |

|  | 4. Gerçek varlık entegrasyonu geçince Faz 02’yi başlatın. PROMPT_02_VERTICAL_SLICE.txt yalnızca bu noktada Claude’a gönderilecektir. |
| --- | --- |

— Belge sonu —